บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ยุทศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตำบลแม่ลอยเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  ทางระบายน้ำ  สะพาน  ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ/เบิกจ่าย | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน | เพื่อติดตั้งซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเสียงตามสายในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ม.1-13 ที่ชำรุดเสียหาย | 10,000 | ม.1-13 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ อบต.แม่ลอย | เพื่อติดตั้งและปรับปรุง ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ อบต.แม่ลอย | 70,000 | ม.1-13 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้านในตำบล แม่ลอย | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลแม่ลอยจำนวน 20 แห่งที่ชำรุดเสียหาย | 150,000 | ม.1-13 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนการเกษตร /ถนนลูกรัง/หินคลุกในพื้นที่ตำบลแม่ลอย | เพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนการเกษตร/ถนนลูกรัง เฉลี่ย ปีละ 10,000 ม. | 200,000 | ม.1-13 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสม./คสล.ในพื้นที่ตำบล แม่ลอย | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสม./คสล.พื้นที่ ม.1-13 ที่ชำรุดเสียหาย ระยะทางรวม1,000 เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่ลอยกำหนด | 100,000 | ม.1-13 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยางใน พื้นที่ตำบลแม่ลอย | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.แม่ลอยมีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ถนนในพื้นที่ ม.1-13 ที่ชำรุดเสียหาย ตามแบบที่อบต.แม่ลอยกำหนด | 50,000 | ม.1-13 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วางท่อระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองข่วง ม.1 | วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2,3 นิ้วความยาวไม่น้อยกว่า 975 ม.ตามแบบที่ อบต.แม่ลอยกำหนด | 150,000 | ม.1 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วางท่อระบบประปาหมู่บ้านบ้านเกี๋ยงกลาง ม.7 | วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 นิ้วความยาวไม่น้อยกว่า1,550 ม.ตามแบบที่ อบต.แม่ลอยกำหนด | 150,000 | ม.7 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิด ม.4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ บ้าน นายมอย ก๋องจันทร์ถึงบ้านพงศกร กาไชย ความยาว 53 ม. กว้าง 0.4ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม.ตามแบบที่ อบต. แม่ลอยกำหนด | 150,000 | ม.4 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิด ม.6 | ก่อสร้างรางพร้อมฝาปิดบริเวณสามแยกหน้า รพ.สต.แม่ลอยถึงบ้าน นายเวศน์ กาวี ยาว 60 ม.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.5 ม.ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. ตามแบบที่ อบต.แม่ลอยกำหนด | 150,000 | ม.6 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิด ม.13 | ก่อสร้างรางพร้อมฝาปิดบริเวณบ้านนายนวล อ่อนหวานถึงบ้านนายเสาร์ ดวงดาว ยาว 42 ม.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.4 ม.ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. ตามแบบที่ อบต.แม่ลอย | 150,000 | ม.13 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าสุสาน ม.11 | ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณ ป่าสุสาน ม.11ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 27 ม. หนา 0.1 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ต.ร.ม.ตามแบบที่ อบต. แม่ลอยกำหนด | 150,000 | ม.11 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ก่อสร้างถนน คสม.พื้นที่ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย | 150,000 | ม.2 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)บ้านนายเพ็ญ กาชัย ถึง บ้านนายโต ปัญญาดี | ยาว 70 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ต.ร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้างถนน คสม.พื้นที่ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย | 100,000 | ม.3 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)ซ.บ้านนายยอด กาชัย ถึง บ้านนายอดิศักดิ์ วัฒนากนกวงค์ | ยาว 46 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184 ต.ร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ก่อสร้างถนน คสม.พื้นที่ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย | 150,000 | ม.8 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)ซอย 7(ข้างป่าสุสาน)เชื่อมน้ำบ่อ(บ้านนายแดน ธะนะวงค์ ถึง บ้านนายเจริญ ฉลาดแหลม) | ยาว 70 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ต.ร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ก่อสร้างถนน คสม.พื้นที่ ม.9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย | 100,000 | ม.9 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)ถนน คสม. ซอยหน้าวัด จำไคร้ | ยาว 47 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 188 ต.ร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ พื้นที่ ม.3 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | 50,000 | ม.3 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)บ้านนายบุญลือ อนันต -ลักษณ์ ถึง บ้านนายเนือง ต๊ะติ๊บ | ยาว 50 ม. กว้างเฉลี่ย 0.5ม.ลึกเฉลี่ย 0.3 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ พื้นที่ ม.5 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | 150,000 | ม.5 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)ซอย 6 บ้านนายจอมปา –บ้านนายมาพร | ยาว 178ม. กว้างเฉลี่ย 0.5ม.ลึกเฉลี่ย 0.3 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ พื้นที่ ม.10 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | 150,000 | ม.10 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)บริเวณซอยบ้าน น.ส. สุพรรณี ปูชัย ถึงบ้านนายสมาน (ทางขึ้นวัดเกี๋ยงดอย | ยาว 103 ม. กว้างเฉลี่ย0.3 ม.ลึกเฉลี่ย 0.3 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ พื้นที่ ม.12 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | 150,000 | ม.12 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)ร่องค่า(แบบตัวยู) | ยาว 35 ม. กว้างเฉลี่ย 1 ม.ลึกเฉลี่ย 1-1.20 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน(เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน) | เพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของน้ำเนื่องจากอายุการใช้งานที่นานหลังคา ขนาด ยาว 24 ม.กว้าง 8 ม. | 135,000 | สำนักงาน อบต.แม่ลอย | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์/อาคารเก็บของแม่บ้าน/ห้องเก็บของแม่บ้าน | เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์/อาคารเก็บของแม่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ลอยตามแบบที่ อบต.แม่ลอยกำหนด | 100,000 | ม.6 | -ส่วนโยธา อบต.แม่ลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.6 | ขนาด กว้าง 5 ม. ย.12 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาพืชเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ไม่มีโครงการ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 2,715,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |